# 采购需求

# (仅供参考，以磋商文件为准)

前注：

1、本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2、成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | - 供应商提交全部成果文件，经采购人审核通过且规划方案通过专家评审会后，支付合同价款的50%； - 待规划成果报政府审批完成新地块土地划拨手续的立项工作后，一次性付清合同余款。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽工业经济职业技术学院，采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后3个月内按合同约定向采购人提交可行性研究报告、规划文本、图纸（包括控制图则）等最终成果。 |

二、项目概况

为进一步优化我院校园整体规划设计，结合校园现状对包河区政府与我院签订的《土地收回与划拨补偿协议》中划拨补偿的两个地块（约50.6183亩）进行合理规划设计，推进办理新地块土地划拨手续的立项工作。同时进一步明确学院各区域主导功能，优化用地结构，细化用地布局，对学院原控制性规划进行修订，明确各地块控制性指标，科学合理地确定用地规模、范围和具体控制要求等。

三、服务需求

主要包括：（一）、对学院原控制性规划进行修订；（二）、对包河区政府与我院签订的《土地收回与划拨补偿协议》中划拨补偿的两个地块（约50.6183亩）进行合理规划设计，推进办理新地块土地划拨手续的立项工作。

按国家、省市制定的行业标准，成果应达到国家相关规划规范编制深度要求，其要求包括但不限于：

1、成果内容

规划成果应包括项目可行性研究报告、规划文本、图纸（包括控制图则）。

项目可行性研究报告：对整体校园规划修订建议，对包河区政府与我院签订的《土地收回与划拨补偿协议》中划拨补偿的两个地块（约50.6183亩）进行合理规划设计，完善项目建议书、项目可行性研究报告。

规划文本：包括制定规划的依据和原则，土地使用和建筑规划管理通则，地块划分以及各地块的使用性质、规划控制原则、规划设计要点，各地块控制指标一览表等。

规划图纸：图纸清晰表达规划思路，按照法定规划要求，编制控规地块图则。

2、成果形式

（1）提交规划成果（纸制）为A3规格8套，其中图集和图则部分规格可为A3或A4折叠。

（2）提交规划成果电子光盘1套（播放正常），内容为文字资料、所有图件及汇报文件（文字为DOC格式，图件包含JPG和DWG格式，汇报文件为PPT格式）。

3、服务质量标准：成果达到国家相关规划规范编制深度要求。

4、人员配备：

| 岗位 | 专业及资格要求 | 人员配备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 具备中级及以上专业技术职称且具有国家二级注册建筑师资质 | 1人 |  |
| 设计人员 | 规划工程、建筑工程、景观或风景园林工程、装饰工程 | 各专业配备齐全，且各专业不得少于1人 |  |

响应文件须提供设计负责人职称证书及资质证书复印件（加盖企业公章），以及供应商为其缴纳近半年内任意一个月的社保证明。其他人员必须满足需要。项目组所有人员在本项目服务期间须常驻合肥市，直至全部项目成果提交并通过验收。

5、供应商的服务承诺：为建设好本工程，磋商时，供应商须向采购人提供的各项服务承诺（加盖企业公章）。服务内容详实具体、可操作性强。

四、报价要求

本项目总预算约为19.6万元，供应商报价不得大于项目总费用概算。

报价应包含所投服务、所有材料、劳务、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务，成交供应商后续提供服务阶段所需专家评审费及批复咨询费，以及其他所有与所提供服务有关的费用、国家规定的所有税费、现场服务等为完成采购文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，一切相关费用均含在投标报价内，采购人后期不追加任何费用。

五、其他要求

1、磋商时，投标人现场讲解的方式进行方案介绍，对规划理念等对照方案进行口述讲解。（设计ppt，要求辅以已有规划问题分析图以及相关数据加以分析说明。）项目负责人对上述内容进行现场讲解，回答专家组提出的相关问题。每位供应商不超过15分钟（讲解10分钟，回答问题5分钟）。

2、供应商须在规定时间内完成相关工作，按采购人的要求对工作内容进行汇报，并按要求及时修改完善方案，直至提交成果文件，相关成果形式、种类由采购人根据实际任务需要确定。

3、合同签订后，成交供应商需为采购人提供一名固定人员配合完成本项目的控规编制、推进办理新地块土地划拨手续的立项工作、报审等过程中的各相关手续，采购人仅提供手续办理过程中应提供的相关资料。完成配合工作期间所发生的费用由成交供应商承担。

4、所有所提供服务的成果必须通过相关管理部门审核，否则视为未完成。

5、提交正式成果后，一年内提供免费规划动态维护和规划修改工作。